**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2014/11/23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组号 | 2 | 迭代名称 | 第二次迭代（精化阶段） |
| 实际起止日期 | 2014/11/10-2014/11/23 | | |
| **计划达成情况：（是否按时按质完成迭代计划）**  按时按质完成迭代计划。 | | | |
| **需求实现情况：（列出本次迭代实现的功能）**  系统技术原型（包含2D部分和3D部分）  《软件架构文档》  《软件需求规约》 | | | |
| **度量结果：**  本次迭代新增或修改的源代码行数：1800（Javascript）  本次迭代评审发现的缺陷数：0  本次迭代集成测试和系统测试发现的缺陷数：0  尚未修复的缺陷数：0  本次迭代投入的人月数：4\*0.5=2 人/月 | | | |
| **问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）**  无 | | | |
| **经验和教训：**  制定迭代计划时，粒度不能太粗，以便于项目进度的监测与及时调整。 | | | |